附件

遂宁市河东新区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划表

编制单位：遂宁市河东新区发展改革局										     	日期：2022年11月24日

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 | 以前年度资金安排情况 | 2023年度计划安排资金 （万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级衔接资金 | 市（州）级衔接资金 | 县（市、区）级衔接资金 |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 797.2 | 128.11 | 215 | 94 | 388.2 | — |
| 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 0 | 215 | 0 | 0 |  |
| 1 | 遂宁市河东新区锦秀村种植大棚维修项目 （三期） | 生产基地项目 | 种植基地建设 | 锦秀村4社 | 改建占地面积为6亩的原种植大棚，通过维修加固恢复种植功能 | 通过项目实施恢复原有破损的种植大棚相关种植功能，通过村集体出租、壮大村集体经济收入提升村民收益 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
| 2 | 遂宁市河东新区锦秀村水田田埂加固项目 （一期） | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 锦秀村 | 对锦秀村500亩水田迎水面采用卵石加固 | 解决锦秀村粮油基地水田保水蓄水问题 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |
| 3 | 遂宁市河东新区锦秀村拦河堰建设项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 锦秀村5社、6社 | 新建姜家沟硬化拦河坝3处，采用卵石硬化主渠200米 | 通过项目实施解决锦秀村5社的农业灌溉用水问题，同时为农旅亲水项目提供活动场地 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
| 4 | 遂宁市河东新区锦秀村产业路建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 锦秀村 | 在锦秀村新建长3公里、宽3米的产业道路，方便农户及业主农业生产 | 通过项目实施，为锦秀村发展农业产业、壮大集体经济奠定基础，解决农业生产运输问题 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 130 | 0 | 30 | 0 | 0 | 使用100万省级财政乡村振兴共同转移支付资金 |
| 5 | 遂宁市河东新区2023年芝溪谷辖区到户项目 | 巩固三保障成果 | 其他 | 锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村 | 在芝溪谷五个村实施到户项目 | 为芝溪谷辖区内脱贫户、监测对象解决生产经营性收入增收 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 按中省衔接资金管理办法，必须安排资金用于脱贫户生产经营性收入 |
| 6 | 遂宁市河东新区锦秀村稻鱼共生项目 | 生产基地项目 | 养殖基地建设 | 锦秀村 | 在锦秀村4社建设10亩稻鱼共生种养殖基地，打造特色种养殖示范项目 | 通过项目实施，为10名农户创造务工收入约6万元，带动锦秀村农旅产业整体增收 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
| 二、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 | 79 | 0 | 79 | 320 |  |
| 7 | 遂宁市河东新区涪山坝村堰塘整治项目 | 农村基础设施 | 其他 | 涪山坝村5社 | 对5社堰塘进行维修及新建高3米、长100米的堡坎 | 通过项目实施解决该社农业灌溉及应急蓄水问题，同时解决周边群众出行问题 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| 8 | 遂宁市河东新区芝溪谷农村公路建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渔舟村4社 | 1.新建伞峰村、金塘村、涪山坝村入户路8处，新建涪山坝村600米社道路； | 通过项目建设，解决伞峰村、金塘村、涪山坝村139户村民出行问题，消除渔舟村4社4户居民住房安全隐患以及37户农户农业生产安全问题，为60名农户创造务工增收约12万元 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 41 | 79 | 0 | 41 | 0 | 为2022年新区乡村振兴项目 |
|  |  |  |  |  | 2.修复渔舟村盘龙寨垮塌路基，新建排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 遂宁市河东新区锦秀村1、3社道路建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 锦秀村1、3社 | 新建长700米、宽3.5米的社道路（其中：1社——王家堰塘到李家湾顶0.5公里；3社——仁余路刘仁志家到韩辉家门口0.2公里） | 通过项目实施解决锦秀村1、3社37户66人出行问题 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| 10 | 遂宁市河东新区2023年农村厕所维修、改造项目 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所维修、改造（户用） | 锦秀村、伞峰村、渔舟村、金塘村、涪山坝村 | 对芝溪谷辖区内的问题厕所进行维修改造 | 通过项目实施提升新区涉农区域农村人居环境，完成年度“厕所革命”任务 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |
| 三、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
| 11 | 遂宁市河东新区芝溪谷乡风文明积分项目 | 乡村治理 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 锦秀村、伞峰村、渔舟村、金塘村、涪山坝村 | 每年统筹安排15万元（其中伞峰村2万元、锦秀村3.5万元、渔舟村3.5万元、金塘村3万元、涪山坝村3万元）在辖区各村实施乡风文明积分制度 | 通过抓实党建引领乡村治理工作，提升基层治理成效，充分激发群众自治自理的内生动力，助力乡村振兴战略实施通过对家庭美德、人居环境、教育文化、遵纪守德等方面设置评定标准，每季度进行考核，按得分情况兑换相应物品 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
| 四、巩固三保障成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.2 | 49.11 | 0 | 0 | 68.2 |  |
| 12 | 遂宁市河东新区2023年教育扶贫基金 | 教育扶贫 | 其他教育类项目 | 锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村 | 建立河东新区教育扶贫救助基金 | 用于补贴芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象家庭享受就学直接相关的特殊困难救助，避免因教育原因辍学返贫 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配 |
| 13 | 遂宁市河东新区2023防返贫基金 | 金融保险配套项目 | 防贫保险（基金） | 锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村 | 建立河东新区防返贫基金 | 用于补贴芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象家庭享受医疗就医补助，避免因经济原因返贫 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配 |
| 14 | 遂宁市河东新区芝溪谷管理办脱贫户、监测对象饮水安全监测 | 巩固三保障成果 | 饮水安全 | 锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村 | 对芝溪谷管理办脱贫户、监测对象饮水质量安全进行监测 | 保证脱贫户、监测对象饮水安全 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 5 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配 |
| 15 | 遂宁市河东新区2023年度防贫保险采购项目 | 金融保险配套项目 | 防贫保险（基金） | 锦秀村、伞峰村、渔舟村、金塘村、涪山坝村 | 为芝溪谷脱贫户、监测对象购买2023年防返贫保险 | 对芝溪谷辖区内，对脱贫户监测对象助力巩固脱贫攻坚成果 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 7.2 | 7.14 | 0 | 0 | 7.2 | 保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配 |
| 16 | 遂宁市河东新区2023年度雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 享受雨露计划职业教育补助 | 锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村 | 发放2023年芝溪谷脱贫户、监测对象雨露计划 | 引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，提供政策支持提素质、学技能、稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才，阻断贫困世代传递 | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配 |
| 17 | 遂宁市河东新区芝溪谷衔接资金项目管理费 | 管理费用 | 其他 | 芝溪谷项目管理费用 | 用于建设项目前期勘察、设计、造价、咨询服务、审计等 |  | 是 | 2023年度 | 2023年度 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |

备注：以上项目具体投资以实施项目方案批复为准