附件
遂宁市河东新区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金
（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划表
编制单位：遂宁市河东新区发展改革局						  	                                             	                       日期：2022年12月5日
	序号
	项目名称
	项目类型
	项目子类型
	项目摘要
	实施时间
	项目预算总投资（万元）
	以前年度资金安排情况（万元）
	2024年度计划安排资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	项目地点（乡、村）
	项目内容及规模（详细到地点、具体怎么来做）
	群众参与和利益联结机制（一定要填写很详细，精确到户数到人数、地点面积、怎么做、带来多少受益）
	是否跨年度项目
	实施年度
	拟安排衔接资金年度
	
	
	中央衔接资金
	省级衔接资金
	市（州）级衔接资金
	县（市、区）级衔接资金
	

	合计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	516.90
	148.11
	9
	132
	265.56
	88.2
	—

	一、产业发展
	
	
	
	146.79
	0
	9
	75.24
	52.93
	6
	

	1
	遂宁市河东新区锦秀村种植大棚维修项目（三期）
	生产基地项目
	种植基地建设
	锦秀村4社
	改建占地面积为6亩的原种植大棚，通过维修加固恢复种植功能
	通过项目实施恢复原有6亩破损种植大棚相关种植功能，通过村集体出租、壮大村集体经济收入，其中集体经济组织每年收入4000元，农户实现务工收入2万元，土地分红3000元/年。
	是
	2023年度
	2023年度
	15
	0
	0
	7.5
	1.5
	6
	

	2
	遂宁市河东新区锦秀村拦河堰建设项目
	配套基础设施项目
	小型农田水利设施建设
	锦秀村5社、6社
	新建姜家沟硬化拦河坝3处，采用卵石硬化主渠200米
	通过项目实施解决锦秀村5社的农业灌溉用水问题，同时为农旅亲水项目提供活动场地
	是
	2023年度
	2023年度
	19.5
	0
	5.5
	13.5
	0
	0
	

	3
	遂宁市河东新区锦秀村产业路建设项目
	配套基础设施项目
	产业路、资源路、旅游路建设
	锦秀村
	在锦秀村新建长3公里、宽3米的产业道路，方便农户及业主农业生产
	通过项目实施，为锦秀村发展农业产业、壮大集体经济奠定基础，解决农业生产运输问题
	是
	2023年度
	2023年度
	30
	0
	0
	18.3865
	11.4735
	0
	

	4
	遂宁市河东新区2023年芝溪谷辖区到户项目
	生产项目
	养殖业基地建设
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	在芝溪谷辖区内五个村，298户710人脱贫人口及监测对象实施到户项目
	通过鼓励长期在家脱贫户、监测对象积极开展种养殖活动，根据规模对其进行人均补贴500-800元，增加其生产经营性收入，同时激发脱贫户、监测户生产经营积极性。预计实现298户710名脱贫户（监测户）人均增收500元以上
	是
	2023年度
	2023年度
	9.3535
	0
	0
	9.3535
	0
	0
	按中省衔接资金管理办法，必须安排资金用于脱贫户生产经营性收入

	5
	遂宁市河东新区锦秀村稻鱼共生项目
	生产基地项目
	养殖基地建设
	锦秀村
	在锦秀村4社建设10亩稻鱼共生种养殖基地，打造特色种养殖示范项目
	通过项目实施，为10名农户创造务工收入约6万元，带动锦秀村农旅产业整体增收
	是
	2023年度
	2023年度
	30
	0
	3.5
	26.5
	0
	0
	

	6
	遂宁市河东新区锦秀村4社提灌站电力升级项目
	配套基础设施项目
	小型农田水利设施建设
	锦秀村
	在锦秀村4社进行三相电升级改造，保障3个提灌站用电需求，确保4社200亩坡地灌溉用水有保障
	通过项目实施，完善锦秀村4社200亩坡土给水保障设施，为43户群众增加土地流转收入约2000元/户，同时带动12名农户务工增收3000元/年
	否
	2023年度
	2023年度
	8
	0
	0
	0
	5.0265
	0
	

	7
	遂宁市河东新区渔舟村川白芷产业基地配套基础设施项目
	配套基础设施项目
	产业路、资源路、旅游路建设
	渔舟村
	在渔舟村川白芷产业基地新建一条长260米，宽0.8米的简易下田步道，方便开展白芷科研工作及参观学习活动.
	通过新建步道，便于白芷基地开展白芷种质科研及参观学习活动，为发展壮大白芷产业园及推广川白芷产生积极作用
	否
	2023年度
	2023年度
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	

	8
	遂宁市河东新区玉米大豆带状复合种植项目
	生产项目
	种植业基地
	锦秀村、金塘村、长庙社区、乘龙社区、苟桥社区、姜家巷社区、太平桥社区、僧家沟社区、灵泉寺社区
	建设玉米大豆带状复合种植1500亩
	带动7户种植户增收，提高大豆种植产量。
	否
	2023年度
	2023年度
	4.5
	0
	0
	0
	4.5
	0
	农口衔接资金

	9
	遂宁市河东新区芝溪谷提灌站改建项目
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	伞峰村、渔舟村、金塘村
	对辖区5个损坏提灌站进行维修加固
	通过项目实施，确保了辖区500亩农业用地的生产用水，提高了土地的抗旱能力，确保了粮食增收
	否
	2023年度
	2023年度
	26
	0
	0
	0
	26
	0
	农口衔接资金

	10
	遂宁市河东新区种粮标兵奖补资金
	其他
	其他
	锦秀村
	奖励种粮大户
	对种粮大户进行补贴，种植水稻带动辖区50人务工
	否
	2023年度
	2023年度
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	农口衔接资金

	11
	遂宁市河东新区重大动物疫病无害化处理经费
	生产项目
	养殖业基地
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	在芝溪谷辖区内五个村对重大动物死亡进行无害化处理
	对芝溪谷辖区内五个村的生态环保起到保护作用，确保周边生态环境达标，不被污染
	否
	2023年度
	2023年度
	0.032305
	0
	0
	0
	0.032305
	0
	农口衔接资金

	12
	市河东新区病虫害防控资金
	生产项目
	种植业基地
	芝溪谷管理办
	在芝溪谷辖区对种植水稻实施无人机统防统治
	提高种植户收成
	是
	2024年
	2023年度
	0.4
	0
	0
	0
	0.4
	0
	农口衔接资金

	二、就业活动
	
	
	
	10.72
	20
	0
	0.72
	10
	0
	

	13
	芝溪谷巡河保洁员项目
	务工补助
	生产奖补、劳务补助等
	芝溪谷
	用于巡河保洁员贫困、工资等补助
	为5名巡河保洁员增收，更好地调动工作积极性
	是
	2023年度
	2023年度
	0.6
	10
	0
	0
	0.6
	0
	水利（河湖）资金

	14
	河东新区辖区基层河湖解放模式推广项目
	其他
	其他
	灵泉、慈音、杨渡、科教园、芝溪谷
	用于灵泉、慈音、杨渡、科教园、芝溪谷所辖的27个村（社区）基层河湖解放模式广告宣传、积分兑换、评奖评优等推广工作
	构建全民参与河湖治理新格局，确保“解放模式”在市河东新区常态化、规范化运行，极大激发老百姓参与河湖保护治理的创造性与积极性。形成了全民共同发力保护水环境的良好氛围，真正实现了“有人护、管得住、水清亮、产业旺”的美好愿景。
	是
	2023年度
	2023年度
	9.4
	10
	0
	0
	9.4
	0
	水利（河湖）资金

	15
	山洪灾害危险区责任人公益性岗位
	其他
	其他
	金塘村六社
	对金塘村6社2位山洪灾害危险区责任人分别补助3200元补贴
	山洪灾害危险区发生险情时能够及时撤离现场、保障人民群众安全
	否
	2023年度
	2023年度
	0.72
	0
	0
	0.72
	0
	0
	水利（河湖）资金

	三、乡村建设行动
	
	
	
	274.20
	79
	0
	41.04
	202.63
	12
	

	16
	遂宁市河东新区涪山坝村堰塘整治项目
	农村基础设施
	农村供水保障设施建设
	涪山坝村5社
	对5社堰塘进行维修及新建高3米、长100米的堡坎
	通过项目实施解决该社农业灌溉及应急蓄水问题，同时解决周边群众出行问题
	是
	2023年度
	2023年度
	18
	0
	0
	0
	18
	0
	

	17
	遂宁市河东新区芝溪谷农村公路建设项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村道路建设（通村、通户路）
	渔舟村4社
	1.新建伞峰村、金塘村、涪山坝村入户路8处，新建涪山坝村600米社道路；2.修复渔舟村盘龙寨垮塌路基，新建排水沟
	通过项目建设，解决伞峰村、金塘村、涪山坝村139户村民出行问题，消除渔舟村4社4户居民住房安全隐患以及37户农户农业生产安全问题，为60名农户创造务工增收约12万元
	是
	2023年度
	2023年度
	41.5688
	79
	0
	39
	1.47
	0
	为2022年新区乡村振兴项目

	18
	遂宁市河东新区锦秀村1、3社道路建设项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	锦秀村1、3社
	在锦秀村3社新建宽3.5米，长70米社道路，修复锦秀村6社垮塌社道路100米（其中：1社——王家堰塘到李家湾顶0.5公里；3社——仁余路刘仁志家到韩辉家门口0.07公里）
	通过项目实施解决锦秀村1、3社37户66人出行问题
	是
	2023年度
	2023年度
	30
	0
	0
	2.04
	0
	12
	

	19
	遂宁市河东新区精品村人居环境提升项目
	人居环境整治
	村容村貌提升
	锦秀村
	对锦秀村4社30户农房及庭院进行提升改造，美化人居环境，带动整村农旅产业发展
	通过项目实施能够带动村上30人务工，务工收入约10万元。有效地改善村上风貌，带动农旅发展，增加周边农户收入
	否
	2023年度
	2023年度
	134
	0
	0
	0
	134
	0
	

	20
	遂宁市河东新区渔舟村3社社道路建设项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	渔舟村3社
	对渔舟村3社新建社道路350米，宽2.5米
	通过项目实施能带动村上8人务工，增加务工收入约2万元，同时保障3社20户60人出行问题
	否
	2023年度
	2023年度
	15
	0
	0
	0
	14.5
	0
	

	21
	遂宁市河东新区渔舟村6社堰塘整治项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村供水保障设施建设
	渔舟村6社
	对渔舟村6社堰塘护坡进行维修加固，新建长20米硬化护坡
	通过项目实施能带动村上8人务工，增加务工收入约8000元，通过项目施工确保周边路基安全，保障6社6户20人出行问题
	否
	2023年度
	2023年度
	5
	0
	0
	0
	4.8
	0
	

	22
	遂宁市河东新区渔舟村6社排洪渠整治项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	其他
	渔舟村6社
	对渔舟村6社排洪渠损毁部位进行维修加固，新建约8米长堡坎，15米长硬化导流槽
	通过项目实施能带动村上8人务工，增加务工收入约8000元，通过项目施工确保周边路基安全，保障6社6户20人出行问题
	否
	2023年度
	2023年度
	5
	0
	0
	0
	4.5
	0
	

	23
	遂宁市河东新区涪山坝村2社院落内涝整治项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	其他
	涪山坝2社
	对涪山坝村2社排水沟进行整治，新建100米硬化排水沟，铺设30米盖板
	通过项目实施解决涪山坝村2社内涝点隐患，保障了2社15户60人出行问题
	否
	2023年度
	2023年度
	5
	0
	0
	0
	4.73
	0
	

	24
	遂宁市河东新区农村水利设施建设
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	其他
	马田社区、水寨门社区、芝溪谷管理办
	清理苇子湾水库、陈家沟水库、郑家沟大坝杂草；郑家沟水库、陈家沟水库、苇子湾水库更换制度牌6块、警示标牌4块；郑家沟水库、陈家沟水库苇子湾水库管理用房物资采购；涪山坝村苇子湾水库维修水渠（宽50公分深50公分）
	保障人民生命财产安全，减少汛期灾害带来的损失，降低灾害成本，为防汛抗旱提供基础保障
	否
	2023年度
	2023年度
	7.5
	0
	0
	0
	7.5
	0
	水利（防汛）资金

	25
	遂宁市河东新区水旱灾害防御山洪灾害防治群测群防和运行维护
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村供水保障设施建设
	金塘村六社
	山洪灾害危险区防汛应急演练、开展山洪灾害防治宣传，更换山洪点指示牌，山洪灾害预防手册、明白卡；清理山洪灾害点周边排洪渠2000米，对山洪点附近沟渠进行维修加固2处20米。
	保障金塘村六社20余人生命财产安全，减少汛期灾害带来的损失，降低灾害成本，为防汛抗旱提供基础保障
	否
	2023年度
	2023年度
	5
	0
	0
	0
	5
	0
	水利（防汛）资金

	26
	遂宁市河东新区灵泉接到辖区内道路养护项目
	农村基础设施_含产业配套基础设施
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	灵泉街道办
	用于灵泉街道辖区内20公里农村公路日常养护
	通过道路日常养护，解决灵泉办辖区乘龙社区约400户居民出行安全保障、道路清洁卫生、绿化养护等
	否
	2023年度
	2023年度
	8.13
	0
	0
	0
	8.13
	0
	建设交运资金

	四、乡村治理和精神文明建设
	
	
	
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	

	27
	遂宁市河东新区芝溪谷乡风文明积分项目
	乡村治理
	推进“积分制”“清单式”等管理方式
	锦秀村、伞峰村、渔舟村、金塘村、涪山坝村
	每年统筹安排15万元（其中伞峰村2万元、锦秀村3.5万元、渔舟村3.5万元、金塘村3万元、涪山坝村3万元）在辖区各村实施乡风文明积分制度
	通过抓实党建引领乡村治理工作，提升基层治理成效，充分激发群众自治自理的内生动力，助力乡村振兴战略实施通过对家庭美德、人居环境、教育文化、遵纪守德等方面设置评定标准，每季度进行考核，按得分情况兑换相应物品
	是
	2023年度
	2023年度
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	

	五、巩固三保障成果
	
	
	
	70.2
	49.11
	0
	0
	0
	70.2
	

	28
	遂宁市河东新区2023年教育扶贫基金
	教育扶贫
	其他教育类项目
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	建立河东新区教育扶贫救助基金
	用于补贴芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象家庭享受就学直接相关的特殊困难救助，避免因教育原因辍学返贫
	是
	2023年度
	2023年度
	12
	12
	0
	0
	0
	12
	保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配

	29
	遂宁市河东新区2023防返贫基金
	金融保险配套项目
	防贫保险（基金）
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	建立河东新区防返贫基金
	用于补贴芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象家庭享受医疗就医补助，避免因经济原因返贫
	是
	2023年度
	2023年度
	20
	20
	0
	0
	0
	20
	保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配

	30
	遂宁市河东新区芝溪谷管理办脱贫户、监测对象饮水安全监测
	巩固三保障成果
	饮水安全
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	对芝溪谷管理办脱贫户、监测对象饮水质量安全进行监测
	保证脱贫户、监测对象饮水安全
	是
	2023年度
	2023年度
	5
	5.97
	0
	0
	0
	5
	保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配

	31
	遂宁市河东新区2023年度防贫保险采购项目
	金融保险配套项目
	防贫保险（基金）
	锦秀村、伞峰村、渔舟村、金塘村、涪山坝村
	为芝溪谷脱贫户、监测对象购买2023年防返贫保险
	[bookmark: _GoBack]对芝溪谷辖区内，对脱贫户监测对象助力巩固拓展脱贫攻坚成果
	是
	2023年度
	2023年度
	7.2
	7.14
	0
	0
	0
	7.2
	保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配

	32
	遂宁市河东新区2023年度雨露计划项目
	巩固三保障成果
	享受雨露计划职业教育补助
	锦秀村、渔舟村、涪山坝、金塘村、伞峰村
	发放2023年芝溪谷脱贫户、监测对象雨露计划
	引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，提供政策支持提素质、学技能、稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才，阻断贫困世代传递
	是
	2023年度
	2023年度
	4
	4
	0
	0
	0
	4
	保民生兜底政策项目，必须区级资金匹配

	33
	遂宁市河东新区芝溪谷衔接资金项目管理费
	管理费用
	其他
	芝溪谷项目管理费用
	用于建设项目前期勘察、设计、造价、咨询服务、审计等
	
	是
	2023年度
	2023年度
	22
	0
	0
	0
	0
	22
	

	备注：以上项目具体投资以实施项目方案批复为准




